**Afbeelding met gebouw, buiten, straat, person

Automatisch gegenereerde beschrijving**Binnenkort starten wij met werkzaamheden aan de gasleidingen in de wijk Helpman-Oost. Dit doen wij in opdracht van Enexis Netbeheer. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

**Informatiebrief**

**Geachte bewoner(s),**

**Bachkade, Groningen**

**Augustus 2021**

**Werkzaamheden**

We vervangen de bestaande hoofdleiding in uw straat en sluiten uw huisaansluiting weer aan op deze hoofdleidingen. De huisaansluiting loopt van uw woning naar de hoofdleiding. Gedurende onze werkzaamheden hoeven wij niet in uw woning te zijn, maar werken wij buiten in “open ontgraving”. Bij deze open ontgravingen graven wij sleuven in stoepen en/of parkeervakken waardoor de leidingen voor ons toegankelijk zijn. Na het werk wordt de sleuf weer gedicht en de bestrating hersteld.

**Start en duur**  
Het vervangen van alle leidingen in uw wijk is een omvangrijk project. Wij werken straat voor straat en op verschillende locaties in uw wijk. Van 8 september tot 1 oktober werken wij in de Bachkade (zie de achterzijde voor het werkgebied). Deze planning is onder voorbehoud. Door het weer en onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

**Tijdelijk geen gas**

Er zijn woningen die tijdelijk (een dagdeel) geen gas zullen hebben. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen. Is dat ook bij u het geval, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. Aan het einde van de dag heeft u altijd weer gas.

Fase 1: Kerklaan: **1 mei** – juli  
Fase 2: Louise Henriëttestraat: juli – augustus  
**Bouwvak (geen werkzaamheden) 26 juli t/m 16 augustus**  
Fase 3: Selwerderstraat: augustus – oktober  
Fase 4: Koninginnelaan: oktober – december

**Planning:**Start: 8 september 2021  
Einde: 1 oktober 2021

**Contactgegevens**

**Projectgegevens**

Uitvoerder Verkley   
Geert Jan Rozeboom

**Bereikbaarheid**

Ma – vr : 07:00 – 16:00 uur

T 06 – 12 56 51 17

E geert.jan.rozeboom@verkley.nl

**Opdrachtgever**

**Bereikbaarheid en werktijden**

Wij beperken de overlast tot een minimum en zorgen dat uw woning of pand bereikbaar blijft. De wegen blijven voor al het verkeer toegankelijk en ons werkgebied wordt vanaf 7 september afgezet met schildjes. Als wij in parkeervakken moeten werken, wordt dit door verkeersborden aangegeven en vragen wij u tijdelijk elders te parkeren. Dit geldt ook voor geparkeerde fietsen op de stoepen. Mocht u slecht ter been zijn en hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag.

  
Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 07:00 - 16:00 uur en incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt. Wij danken u alvast voor uw medewerking en vertrouwen op uw begrip.

**Construct North**  
Construct North voert werkzaamheden voor ons uit. U herkent de medewerkers aan werkkleding met bovenstaand logo.

**Meer informatie**  
U kunt het project volgen op de Facebookpagina ‘Verkley Project

Helpman-Oost’. Heeft u technische vragen of vragen over de planning dan kunt u onze uitvoerder Geert Jan Rozeboom bereiken op 06-12565117 of [geert.jan.rozeboom@verkley.nl](mailto:geert.jan.rozeboom@verkley.nl) (ma-vr 07:00-16:00). Voor overige vragen kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Monique Fransman. Zij is bereikbaar op 06-10957607 of [monique.fransman@verkley.nl](mailto:monique.fransman@verkley.nl) (ma-do 08:00-16:30).



**Postadres**  
Magistratenlaan 116  
5223 MB ‘s-Hertogenbosch

**Postadres**  
Postbus 190  
9200 AD Drachten

*In het rood het tracé van de werkzaamheden*

